Logg Tirsdag 26.02.2019:

* Vi velger hvilken nettside vi vil lage. Det står mellom matlagingsnettside som MatPrat, et musikknettsted (litt som Spotify Release Radar), fitnessnettside (treningsøvelser med kommentarer osv.), bildedelings nettside?  (slik som IG, Reddit), nettside om Apex-legends? (karakterer, våpen, sånne ting), noe om fotball? infoside om fotball EM 2020?

Logg Tirsdag 05.03.2019:

* Opprettet tavle på Trello
* Gått for ideen om et nettsted om Rosenborg
* Begynt på plantegninger av databasene
* Laget førsteutkast til utseende i Photoshop
* Begynt på HTML (header, footer og innhold)

Logg Torsdag 07.03.2019:

* Fortsatt på HTML koden, prøver å få den til å skalere riktig
* Begynt på CSS
* Tegnet ferdig databasen
* Laget oversikt over hva nettsiden skal inneholde

Logg Fredag 08.03.2019:

* La inn lysbildefremvisning
* Lagde databasen «rosenborg» i SQL
* Fortsatte på @media-querys

Logg Tirsdag 12.03.2019:

* Jobbet mye med mappestruktur
* Endret alle nettsidene fra .html til .php
* Flyttet mappene fra github til wamp-mappen
* Lagt @media-querys på is
* brukt mye “../”
* text-shadow på teksten i galleriet så den skal synes

*Plan Fredag 15.03.2019:*

* *Tropp ved hjelp av PHP*
* *Gjøre Sponsorer med PHP*
* *Ferdig header så den skalerer*
* *Kommentarfelt på nyheter*
* *Å gjøre ferdig footer, så den ser ordentlig ut*

Logg Fredag 15.03.2019:

* Begynte på kommentarfelt på nyheter
* Laget ny database kalt rbk
* Startet på tropp.php

Logg Tirsdag 19.03.2019

* Kommentarfelt
* Gått bort fra mye i den originale planen, nå skal vi lage HJEM, NYHETER, TROPP, TABELL/KAMPER og OM RBK
* Laget nye tegning over rosenborg.mwb
* Slettet rosenborg.mwb og rbk.mwb og laget ny rosenborg.mwb
* Laget tabell på tropp.php

Logg Fredag 22.03.2019

* Begynte på CSS overhøvlinga (responsiv header)
* fjerner sponsor-side (foreløpig)

Logg Lørdag 23.03.2019

* Ferdig med CSS bortsett fra på databasesidene til Jakob i nyheter
* Fjernet SPONSORER

*Plan Tirsdag 26.03.2019*

* *Gjøre CSS på artikkel 1 2 og 3*
* *Gjøre Tropp.php ferdig på Jacobs pc*

Logg Tirsdag 26.03.2019

* Nesten ferdig med artikkel 1, 2 og 3
  + Møtt på problemer i nyhet 2 og 3 med bredden på iframene
* Endret font til hansief
* Fikset på CSSen til kommentarfeltet
* Jobbet på Tropp.php

Logg Onsdag 27.03.2019

* Fikset 1, 2 og 3
* Lagt inn “easter egg”
* Gjort noen mindre endringer på linker (a:hover{color})

*Plan Fredag 29.03.2019*

* *Skifte farge på lenkene i nyheter*
* *Fikse på tropp.php så det ikke havner diver inni diver inni diver*

Logg Fredag 29.03.2019

* Ferdig tropp.php
* Skiftet farge på lenkene i NYHETER
* Endret bildene i tropp

*Plan Tirsdag 02.04.2019*

* *Fikse spørringen i SQL tropp til ORDER BY draktnummer*
* *Gå over hele nettsiden og se om den henger sammen, aller linker fører dit de skal og skifter farge som de skal, og responderer som de skal.*
* *Finn skissene vi lagde i starten. Begynne på resten av dokumentasjonen*

Logg Tirsdag 02.04.2019

* Ferdig med SQL
* Gått over nettsiden
* Opprettet dokumentasjons-mappe

Logg Fredag 04.04.2019

* Funnet skissene
* Begynt på oppsummeringen av dokumentasjonen
* Renskrevet loggen