Logg Tirsdag 26.02.2019:

* Vi velger hvilken nettside vi vil lage. Det står mellom matlagingsnettside a la MatPrat, eller et musikknettsted, litt som Spotify Release Radar, fitnessnettside (treningsøvelser med kommentarer osv.), bildedelings nettside?  (slik som IG, Reddit), nettside om Apex-legends? (karakterer, våpen, sånne ting), noe om fotball? infoside om fotball EM 2020?

Logg Tirsdag 05.03.2019:

* Opprettet tavle på Trello
* Gått for ideen om et nettsted om Rosenborg
* Begynt på databasene
* Laget utseende i Photoshop (førsteutkast)
* Begynt på HTML (header og kommentarfelt)

Logg Torsdag 07.03.2019:

* Fortsatt på HTML koden
* Begynt på CSS
* Ferdigstilt databasen
* Laget oversikt over hva nettsiden skal inneholde

Logg Fredag 08.03.2019:

* La inn lysbildefremvisning
* Lagde tabell i SQL
* Fortsatte på @media-querys

Logg Tirsdag 12.03.2019:

* Jobbet mye med mappestruktur
* Endret alle nettsidene fra .html til .php
* Flyttet mappene fra github til wamp
* Lagt @media-querys på is
* brukt mye “../”
* text-shadow

Plan Fredag 15.03.2019:

* Tropp ved hjelp av PHP
* Gjøre Sponsorer med PHP
* Ferdig header
* Kommentarfelt på nyheter
* Gjøre ferdig footer

Logg Fredag 15.03.2019:

* Begynte på kommentarfelt på nyheter
* Laget ny database
* startet på tropp.php

Logg Tirsdag 19.03.2019

* Kommentarfelt
* Slettet rosenborg.mwb og rbk.mwb og laget ny rosenborg.mwb
* Laget tegning over rosenborg.mwb
* Laget tabell på tropp.php

Logg Fredag 22.03.2019

* begynnte på CSS overhøvlinga (responsiv header)
* fjerner sponsor-side (foreløpig)

Logg Lørdag 23.03.2019

* Ferdig med Css bortsett fra på databsensidene til jakob i nyheter
* Fjernet sponsorer

Plan Tirsdag 26.03.2019

* Gjøre CSS på artikkel 1 2 og 3
* Gjøre Tropp.php ferdig på Jacobs pc

Logg Tirsdag 26.03.2019

* Gjort ferdig artikkel 1, 2 og 3
* Endret font til hansief
* Fikset på cssen til kommentarfeltet
* Jobbet på Tropp.php
* Møtt problemer på 2 og 3 med bredden

Logg Onsdag 27.03.2019

* Fikset 1, 2 og 3
* Lagt inn “easter egg”
* Gjort noen mindre endringer på linker (a:hover{color})

Plan Fredag 29.03.2019

* Skifte farge på lenkene i nyheter
* Fikse på tropp.php så det ikke havner diver inni diver inni diver

Logg Fredag 29.03.2019

* Fikset tropp.php
* Skiftet farge på lenkene
* Endret bildene i tropp

Plan Tirsdag 2.04.2019

* Fikse spørringen i SQL tropp til ORDER BY draktnummer